### Таблица 1.

### ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2021гг.

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 01.01.2020г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2021гг. |
| 1.1. | доля доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации в общем объеме доходов | % | 2,1 | 2,1 | - | - |  |
| 1.2. | динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации | % | 100 | 84 | -16 | - | Неисполнение плановых значений произошло в результате низкой платежеспособности арендаторов муниципального имущества, а так же в связи с неисполнением плана приватизации муниципального имущества в связи с отсутствием заявок по 12 лотам |
| 1.3. | доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества сформированных | % | 90 | 100 | +10 | - | Активизация работы по сбору арендной платы, минимизация задолженности у арендаторов. |
| 1.4. | количество имущества приобретенного в муниципальную собственность | ед. | 2 | 2 | - | - |  |
| 1.5. | Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах муниципальной собственности | ед. | 11 | 11 | - | - |  |
| Подпрограмма 1: Проектные работы |
| 1.1 | количество положительных заключений ГАУИО «Ирэкспеертиза» на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района | шт. | 9 | 8 | -1 | -11 | Не получено положительное заключение по МКДОУ «Детскийц сад №12» |
| 1.2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района | шт. | 13 | 12 | -1 | -11 | Не получена проектная документация на капитальный ремонт по МКДОУ «Детский сад №8» |
|  | Подпрограмма 2: «Обеспечение мероприятий по закрытию населённых пунктов на территории Киренского муниципального района» |
| 2.1 | Доля закрытых населенных пунктов, расположенных на территории Киренского района, в отношении которых по согласованию с Правительством Российской Федерации принято решение Правительством Иркутской области о признании их закрывающимися | % | 100 | 100 |  |  |  |

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2021гг.  (полугодовая нарастающим итогом, годовая)

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 1 января 2020 года

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2021гг. | всего, в том числе: | январь -декабрь | Всего: | 80461,87 | 78192,48 | х | х | х | х |
|  |  |  | ОБ | 47980,1 | 47980,1 | х | х | х | х |
|  |  |  | МБ | 32481,77 | 30212,38 | х | х | х | х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Всего: | 24484,65 | 23408,17 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 4852,1 | 4852,1 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 19632,55 | 18556,07 | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель 1. Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Всего: | 53851,36 | 52666,19 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 43128,0 | 43128 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 10723,36 | 9538,19 | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель 2. бухгалтерия администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 2125,86 | 2118,12 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Киренский район | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь -декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 269,94 | 269,94 | количество объектов (ед.) | 25 | 25 | Х |
| Основное мероприятие 1.2: Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, государственная собственность на которые не разграничена и находящимися на территории Киренского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 93,14 | 93,14 | количество объектов (ед.) | 25 | 25 | Х |
| Основное мероприятие 1.3: Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Киренский район | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 236,19 | 236,19 | количество земельных участков (ед.) | 10 | 10 | Х |
| Основное мероприятие 1.4: обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связанных с охраной объектов муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 1102,76 | 1102,76 | количество объектов (ед.) | 4 | 4 | Х. |
| Основное мероприятие 1.5: Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 10328,64 | 9255,05 | количество объектов (ед.) | 6 | 6 | Остаток средств в сумме 1073,59 тыс. рублей сложился в результате экономии по контрактам за эл. энергию, отопление, водоснабжение, водоотведение и ТКО |
| Основное мероприятие 1.6: Приобретение муниципального имущества | бухгалтерия | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 2125,86 | 2118,12 | количество объектов (ед.) | 2 | 2 | Остаток средств в сумме 7,74 тыс. руб. сложился за счет экономии в контрактах |
| Основное мероприятие 1.7: Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах муниципальной собственности | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Всего: | 12453,98 | 12451,08 | количество объектов (ед.) | 11 | 11 | Остаток средств в сумме 2,9 тыс. руб. сложился в результате экономии по контрактам |
|  |  |  | ОБ | 4852,1 | 4852,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7601,88 | 7598,98 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Подпрограмма 1 «Проектные работы» | всего, в том числе: | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 5931,36 | 4746,19 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | Х |  | 5931,36 | 4746,19 | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель 1. Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х |  | 5931,36 | 4746,19 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1: Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта и строительства | ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района, соисполнитель: Управление образования администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 1225,68 | 1178,51 | Положительное заключение экспертизы, шт. | 9 | 8 | Остаток средств в сумме 47,17 тыс. руб., в том числе: 39,42 тыс. рублей за счет экономии в контрактах, Остаток 7,75 тыс. руб. сложился по МКДОУ д/с №12 , остаток по договору 2018 года. |
| Основное мероприятие 2: Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района | ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района. соисполнитель: Управление образования администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 4705,68 | 3567,68 | Количество разработанных проектов шт. | 13 | 12 | Остаток средств в сумме 1138,0 тыс. рублей в том числе: за счет экономии в контрактах -3,0 тыс. рублей, по МКДОУ д/с № 8- 686,0 тыс. рублей, остаток по контрактам 2018 года, которые планировались в 2019 году, но работы произведены не были и по МКОУ «СОШ №6» произведен аванс по контракту. |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2021гг. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по закрытию населённых пунктов на территории Киренского муниципального района» | всего, в том числе: | январь-декабрь | Всего: | 47920,0 | 47920,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 43128,0 | 43128,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4792,0 | 4792,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Снос (демонтаж) и вывоз объектов недвижимости и инфраструктуры, расположенных на территории п. Бубновка Киренского района | ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Всего: | 47920,0 | 47920,0 | % | 100 | 100 | Х |
|  |  |  | ОБ | 43128,0 | 43128,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4792,0 | 4792,0 |  |  |  |  |

### Заместитель мэра-

### Председатель комитета                                                                                                      А.В. Вициамов

### СОГЛАСОВАНО:

### Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

### финансового управления администрации Киренского района			                                          О.В. Шелковникова

### Начальник отделаом по градостроительству, строительству, реконструкции

### и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района	           		В.Г. Некрасов

### Исп. Е.С. Антипина, тел. 89646580947

Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2021гг» за 2019 г.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2019 г. –80461,86 тыс. руб., в т. ч. по Подпрограмме № 1 «Проектные работы» - 5931,36 тыс. рублей, по Подпрограмме №2 «Обеспечение мероприятий по закрытию населённых пунктов на территории Киренского муниципального района в сумме 47920,0 тыс. рублей  из них:

- местный бюджет – 32481,77 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 47980,1 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 78192,48 тыс. рублей в т. ч. по Подпрограмме № 1 «Проектные работы» - 4746,19 тыс. рублей, по Подпрограмме №2 «Обеспечение мероприятий по закрытию населённых пунктов на территории Киренского муниципального района в сумме 47920,0 тыс. рублей  из них:

- местный бюджет – 30212,38 тыс. рублей;

- федеральный бюджет –47980,1 тыс. рублей.

При реализации муниципальной программы, почти по  всем целевым показателям Программы были достигнуты плановые значения показателей.

Средства по муниципальной программе не освоены в полном   объеме  в связи с экономией  по муниципальным контрактам.

Невыполнение планового показателя «динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации» произошло  в результате низкой платежеспособности арендаторов муниципального имущества, а так же в связи с неисполнением плана приватизации муниципального имущества в связи с отсутствием заявок по 12 лотам.

Невыполнение планового  значения по Подпрограмме №1 «количество положительных заключений ГАУИО «Иркэкспертиза» на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района»  недополучено 1 положительное заключение  по МКДОУ «Десткий сад №12»;

По плановому значению  по Подпрограмме №1 «Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района» не получен проект по МКДОУ «Детский сад №8».

Так по мероприятию « Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности»  сумма экономии по контрактам составила 1070,57 тыс. рублей, в том числе: по  теплоснабжению в сумме 841,2 тыс. рублей;, по электроснабжению в сумме 89,1 тыс. рублей, по водоснабжению в сумме 5,04 тыс. рублей, по водоотведению в сумме 83,4 тыс. рублей, по вывозу ТКО в сумме 53,9 тыс. рублей.

По мероприятию « Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах муниципальной собственности» экономия составила 2,9 тыс. рублей;

По мероприятию «Приобретение  муниципального имущества» экономия составила 7,74 тыс. рублей.

По Подпрограмме №1 «Проектные работы» невыполнение плановых показателей составило в сумме 1185,17 тыс. рублей, в том числе:

По мероприятию «Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта и строительства» в сумме 47,17 тыс. рублей, в том числе невыполнение работ по контракту 2018 года по МКДОУ «Детский сад №12»  исполнитель Управление образования администрации Киренского муниципального района в сумме 7,74 тыс. рублей и от экономии по контрактам в сумме 39,42 тыс. рублей.

По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»  в сумме 1138,0 тыс. рублей, в том числе невыполнение работ по контракту 2018 года по МКДОУ «Детский сад №8»  исполнитель Управление образования администрации Киренского муниципального района в сумме 686,0 тыс. рублей, МКОУ «СОШ №6» в сумме 449,0 тыс. рублей.  экономия по контрактам в сумме 3,0 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году  были достигнуты следующие результаты:

- по мероприятию 1 «Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности МО Киренский район»,  100% исполнение позволило поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности МО Киренский район на 25 объектов, часть из которых были переданы в собственность муниципальных образований Киренский район, для исполнения полномочий определенных 131-ФЗ РФ, а так же использование финансовых средств по целевому назначению, расширило круг возможностей муниципальных образований по эффективному и качественному использованию муниципального имущества, что позволило повысить долю доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества и его приватизации в общем объеме доходов.

- по мероприятию 2 «Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, государственная собственность на которые не разграничена и находящимися на территории Киренского района 100% исполнение позволило увеличить объем сдаваемых в аренду земельных участков на долгосрочной основе, по средством проведения независимой оценки и установления рыночной стоимости на право заключения договора аренды земельного участка, что повлекло увеличение части доходов местный бюджет по платежам от аренды земельных участков.

Так же проведение оценки непрофильного имущества, позволило включить его в план приватизации на 2019г. Проведение объективной оценки муниципального имущества позволило сократить  количество торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены, увеличив тем самым долю аукционов, а  так же увеличив объем поступлений в бюджет района, так в 2019 году из 58 единиц муниципального имущества было реализовано 46 единиц, и только 9 единиц на аукционе по средством публичного предложения.

- по мероприятию 3 «Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права на земельные участки под объектами недвижимости находящимися в муниципальной собственности МО Киренский район в 100% исполнении, позволило увеличить количество земельных участков для передачи в долгосрочную аренду  посредством проведения аукционов и как следствие увеличения поступлений в бюджет.

- в 2019 году так же была обновлена материальная база путем приобретения в муниципальную собственность имущества, в том числе приобретение автобуса Луидор -225023 для осуществления перевозки пассажиров с. Макарово.

- обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах муниципальной собственности в 2019 году позволило повысить привлекательность муниципального имущества при сдаче в аренду, что так же положительно отразилось на повышении доходной части местного бюджета.

В 2019г. в Муниципальную программу 4 раза вносились изменения следующими постановлениями: от 22.01.2019г.  №33, от 19.02.2019г. №94, от 04.07.2019г. №332, от 27.12.2019г. №681.

Начальник ОУМИ                                                                                                         Е.С. Антипина