ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» в 2023 году

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» (далее – программа) утверждена Постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019г. № 513. В течение 2023 года в программу вносились следующие изменения:

1. Постановлением № 72 от 03.02.2023 г. в программу внесено мероприятие: иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности.

2. Постановлением № 128 от 28.02.2023 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2023-2025 гг.

3. Постановлением № 395 от 05.07.2023 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2023-2025 гг.

4. Постановлением № 771 от 29.12.2023 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2023 г.

Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб.:

- 74 238,3 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.:

- 54 028,0 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2023 год, достигнуты.

Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме ввиду наличия экономии по торгам.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, - отсутствуют.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов В.Г. Некрасов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА | | | | | | | | | |
| «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023 г. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | всего, в том числе: | Х | Всего | 74 238,3 | 54 028,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Х | Федеральный бюджет (ФБ) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Х | Местный бюджет(МБ) | 74 238,3 | 54 028,0 | Х | Х | Х | Х |
| Разработка проектно-сметной документации | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2023 - 12/2023 | Всего | 14 283,9 | 5 110,6 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, % | 100 | 100 | Экономия в процессе заключения муниципального контракта |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 14 283,9 | 5 110,6 |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2023 - 12/2023 | Всего | 885,9 | 349,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 885,9 | 349,0 |
| Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2023 - 12/2023 | Всего | 55 910,8 | 47 137,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 55 910,8 | 47 137,5 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджету поселения из бюджета МО Киренский район | Администрация Киренского городского поселения | 01/2023 - 12/2023 | Всего | 3 157,7 | 1 430,9 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, % | 100 | 50 | Муниципальный контракт не исполнен в полном объёме |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3 157,7 | 1 430,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | | | | |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | | | | В.Г. Некрасов | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы | | | | | | |  |  |  |
| финансового управления администрации Киренского района | | | | | | | О.В. Шелковникова | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) | | | | | | | |
| «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023 г. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: И.о. начальника отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | | |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | |  |  |  | И.П. Баянов |