ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 годы » по состоянию на 01.01.2017

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 годы» |
| 1 | Объем утилизированных отходов в соответствии с СанПиН. | м³/год | 4920 | 0 | - 4920 | -100 % | Работы не проводились |
| 2 | Объем валового сброса очищенных сточных вод п. Бубновка | м ³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество вывезенного вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема. | т/год | 50 | 0 | - 50 | - 100% | Работы не проводились |
| 4 | Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения. | Шт/год | 1000 | 0 | -1000 | - 100% | Работы не проводились |
| 5 | Объем утилизирован-ных бытовых и промышленных отходов на территории Бубновского муниципального образования в соответствии с СанПиН | м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Объем утилизированных отходов на свалке г. Киренска V класса опасности | м³/год | 15000 | 0 | -15000 | -100% | Работы не проводились |
| 7 | Количество выполненных предпроектных и проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района. | Ед/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество выполненных проектных работ «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» (ед/год) | Ед/год. | 1 | 1 | 0 | 100% | - |
| 9 | Количество выполненных предпроектных и проектных работ для строительства канализационной насосной станции (КНС) на островной части г. Киренска и прокладки канализационного коллектора по дну р. Лена от здания КНС до очистных сооружений микрорайона «Мельничный» г. Киренска. | Ед/год | 1 | 1 | 0 | 100% | - |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 годы » по состоянию на 01.01.2017

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 годы» | всего, в том числе: | Х | Всего | 3 209,7 | 3092,1 | Х | Х | Х | Х |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет | 1 932,8 | 1 932,8 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | Местный бюджет | 1 276,9 | 1159,3 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. – Защита окружающей среды в Киренском районе | всего, в том числе: | Х | Всего | 3 209,7 | 3 092,1 | Х | Х | Х | Х |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района | Х | Областной бюджет | 1 932,8 | 1 932,8 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Х | Местный бюджет | 1 276,9 | 1159,3 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1. Приобретение станций термического уничтожения твердых бытовых отходов и пусконаладочные работы. | консультант по природопользованию | IV квартал | Всего | 117,6 | 0,0 |  | 1 | 1 | Устанок по сжиганию ТБО не эксплуатируется, оплата долга за 2014 год не оплачено ввиду отсутствия финансирования |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 117,6 | 0 | Количество выполненных пусконаладочных работ, ед. | 1 | 1 |  |
| Мероприятие 1.2 Приобретение и пусконаладочные работы локальных очистных сооружений в п. Бубновка производительностью 20 м³/сут. | консультант по природопользованию | IV квартал | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | Объем очищенных сточных вод, м ³/сут. | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3 Частичное возмещение транспортных затрат по вывозу вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема. | консультант по природопользованию | IV квартал | Всего | 0 | 0 | Масса Вывезенного вторсырья, т. | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4 Возмещения затрат на утилизацию ртутьсодержащих ламп, собранных у населения | консультант по природопользованию | IV квартал | Всего | 0 | 0 | Количество вывезенных ртутьсодержащих ламп, шт. | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5 Возмещение выпадающих доходов на предоставлении услуги по утилизации твердых бытовых отходов в п. Бубновка. | консультант по природопользованию | IV квартал | Всего | 0 | 0 | За утилизацию ТКО, м³ | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.6 Организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, утилизация V класса опасности отходов. | консультант по природопользованию | II – III квартал | Всего | 781,3 | 781,3 | За утилизацию ТКО, м³ | 0 | 0 | Отсутствие финансирования, оплата выполненных работ за 2015 год |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 15000 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 781,3 | 781,3 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.7 Предпроектные и проектные работы для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района. | консультант по природопользованию | 2016 | Всего | 0 | 0 | Количество выполненных работ, ед | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.8 Проектные работы по «Инженерной защите с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» | консультант по природопользованию | II квартал | Всего | Всего 2232,8 | Всего 2232,8 | Количество выполненных работ Ед/год | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1932,8 | 1932,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 300 | 300 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9 Предпроектные и проектные работы для строительства канализационной насосной станции (КНС) на островной части г. Киренска и прокладки канализационного коллектора по дну р. Лена от здания КНС до очистных сооружений микрорайона «Мельничный» г. Киренска. | консультант по природопользованию | III Квартал | Всего | 78 | 78 | Количество выполненных работ Ед/год | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 78 | 78 |  |  |  |  |

Подготовил:

Консультант по природопользованию   администрации Киренского муниципального района                                                                                                                        А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

финансового управления администрации Киренского муниципального района                                                                                                                                      О.В. Шелковникова

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 	О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 г.	г.»

за 2016 год

МП «Защита окружающей среды в киренском районе на 2014-2020 г.г.», утверждена постановлением мэра Киренского муниципального района от 24.12.2013 г. № 1123.

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации 15 231 тыс. руб., на 2016 год  предусмотрено  3 209,7 тыс. рублей:

- Приобретение станций термического уничтожения твердых бытовых отходов и пусконаладочные работы  - 117,6 тыс. рублей (оплата кредиторской задолжности). Работа по утилизации твердых коммунальных отходов в Бубновском МО не проводилась, ввиду отсутствия лицензии на данный вид работ.

- Приобретение и пусконаладочные работы локальных очистных сооружений в п. Бубновка производительностью 20 м³/сут – 0 тыс. рублей - исполнение отложено, ввиду отсутствия денежных средств.

- Частичное возмещение транспортных затрат по вывозу вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема – 0 тыс.рублей – исполнение отложено, ввиду не исполнения работ.

- Возмещения затрат на утилизацию ртутьсодержащих ламп, собранных у населения – 0 тыс.рублей – исполнение отложено, ввиду не добора необходимого объема.

- Возмещение выпадающих доходов на предоставлении услуги по утилизации твердых бытовых отходов в п. Бубновка – 0 тыс. рублей -  исполнение отложено

- Организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, утилизация V класса опасности отходов – 781,3 тыс. рублей - оплата кредиторской задолжности.

- Предпроектные и проектные работы для строительства полигона твердых бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района – 0 тыс. руб.

- проектные  работы по объекту «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» (ед/год) - 2 232,8 работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение госэкспертизы.

- Предпроектные и проектные работы для строительства  канализационной насосной станции (КНС) на островной части г. Киренска и прокладки канализационного коллектора по дну р. Лена от здания КНС до очистных сооружений микрорайона «Мельничный» г. Киренска. – работы выполнены в полном объеме на 78 тыс. руб.

1. Постановлением № 125 от 18.03.2016 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии  с бюджетом

2. Постановлением № 307 от 14.06.2016 г. внесены изменения в части:

- дополнено основное мероприятие «выполнение предпроектных и проектных работ для строительства  канализационной насосной станции (КНС) на островной части г. Киренска и прокладки канализационного коллектора по дну р. Лена от здания КНС до очистных сооружений микрорайона «Мельничный» г. Киренска ».

3.  Постановлением № 561 от 23.12.2016 г. программа приведена в соответствии с бюджетом.

Целевые показатели, предусмотренные программой, достигнуты в полном объёме, в части:

- Организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, утилизация V класса опасности отходов.

- Выполнение предпроектных и проектных работ для строительства  канализационной насосной станции (КНС) на островной части г. Киренска и прокладки канализационного коллектора по дну р. Лена от здания КНС до очистных сооружений микрорайона «Мельничный» г. Киренска.

- Проектирование «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена»

Внешние факторы, влияющие на результаты реализации программы, присутствуют такие как:  не собран необходимый объем отработанных ртутьсодержащих ламп, не вывезено вторсырье с территории Киренского района, не запущена установка термического уничтожения ТКО, ввиду отсутствия лицензии.

Консультант по природопользованию                                                                  А.Л. Литвяков