Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н

Д У М А

РЕШЕНИЕ № 162/6

27 апреля 2016 г									г. Киренск

Информация администрации Киренского муниципального района о противопаводковых мероприятиях

Заслушав информацию начальника отдела ГОЧС - начальника ЕДДС комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6, 54 Устава муниципального образования Киренский район,

ДУМА РЕШИЛА:

- Информацию администрации Киренского муниципального района о противопаводковых мероприятиях принять к сведению.

- Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального района www.kirenskrn.irkobl.ru в разделе «Дума Киренского района».

- Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель

Думы Киренского муниципального района				Д.М.Ткаченко

Информация

о противопаводковых мероприятиях на территории

Киренского муниципального района в 2016 году

- По информации Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Иркутское УГМС»)  зима 2015-2016 гг. по температурному режиму была контрастной и умеренно снежной. В ноябре и январе преобладала отрицательная аномалия, декабрь и февраль оказались, наоборот, аномально теплыми. В марте также наблюдалась теплая погода.

Толщина льда  на  реках  составляла 55 - 80 см, что,  в основном,  на 10-20 см меньше нормы.

По данным стационарных пунктов наблюдений за снежным покровом  запасы воды в снеге:

- в бассейнах рек Лены, Киренги   составляют  80-100% нормы.

Вскрытие рек области ожидается на 2-7 дней раньше средних  многолетних  сроков.

Сроки

вскрытия рек Иркутской области

на территории Киренского района в 2016 году:

| № п /п | Река – пункт | Ожидаемые сроки вскрытия в 2016 г. | Допус- тимая ошибка + дней | Дата вскрытия в 2015 г. | Многолетние характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лена – Киренск | 5.05 | 5 | 30.04 | 20.04 | 8.05 | 23.05 |
| 2. | Киренга – Шорохово | 3.05 | 5 | 1.05 | 19.04 | 6.05 | 19.05 |

Максимальные уровни воды

весеннего половодья на реках в 2016 году

(уровни приведены в см. над нулем поста):

| № п/п | Река – пункт | Ожида-емый уровень весеннего половодья в 2016 г. | Макси-мальный уровень в 2015 г. | Уровень выхода воды на пойму в районе поста | Многолетние характеристики максимального уровня воды весеннего половодья | Ожидаемый уровень при заторах или выпадении дождя в 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Выс-ший | Сред-ний | Низ-ший |  |
| 12 | Лена - Киренск | 370-500 | 504 | 570 | 794 | 495 | 278 | 510-640 |

Максимальные уровни подъема воды

| № п/п | Гидропост | Уровень выхода воды на пойму, см | Годы, уровни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1999 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 |
| 1 | Макарово | 850 | 897 | 1037 | - | 873 | - | - | - | - | - |
| 2 | Киренск | 570 | 638 | 737 | - | 566 | - | - | - | - | 609 |
| 3 | Змеиново | 680 | 778 | 882 | - | 691 | 696 | - | - | - | - |
| 4 | Петропавловск | 860 | - | 911 | 911 | - | 1064 | 835 | 933 | 1035 | 1083 |

- При дружном развитии весеннего половодья в период прохождения его максимумов возможен выход воды из берегов, затопление пониженных участков местности населенных пунктов.

В зону возможного подтопления попадает 10 населенных пунктов, с населением  8661 человека, в т.ч. детей до 14 лет – 1331 человек, пенсионеров – 1150 человек, жилых домов – 1313, социальных объектов – 20.

Перечень

населенных пунктов Киренского муниципального района,

подверженных подтоплению в паводковый период

| № | Населенный пункт | Количество домов | Население | Дети до | Пенсионеры | Соц. объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | 14 лет |  |  |
|  |  | все-го | подт | всего | подт | всего | подт | всего | подт | всего | подт |
| 1. |  | 209 | 27 | 1000 | 69 | 174 | 14 | 110 | 28 | 7 | 1 |
|  | Макарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2473 | 1040 | 11802 | 7385 | 2523 | 1108 | 2679 | 788 | 64 | 13 |
|  | Киренск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 23 | 12 | 97 | 16 | 19 | 0 | 40 | 13 | 1 | 0 |
|  | Змеиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 495 | 89 | 2522 | 679 | 445 | 132 | 467 | 157 | 8 | 5 |
|  | Алексеевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 86 | 27 | 354 | 135 | 32 | 23 | 107 | 38 | 4 | 0 |
|  | Алымовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 18 | 11 | 107 | 66 | 11 | 11 | 28 | 10 | 3 | 0 |
|  | Банщиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 48 | 11 | 102 | 24 | 5 | 2 | 33 | 12 | 5 | 1 |
|  | Чечуйск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 94 | 65 | 280 | 204 | 40 | 30 | 113 | 72 | 5 | 2 |
|  | Петропавловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|  | Сполошино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 51 | 30 | 165 | 81 | 24 | 11 | 49 | 31 | 9 | 4 |
|  | Коршуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3506 | 1313 | 16439 | 8661 | 3273 | 1331 | 3635 | 1150 | 106 | 26 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем в 2016 году на территории Киренского муниципального района, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - Решением председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации Киренского муниципального района  утвержден календарный план работ по подготовке к весеннему половодью 2016 года на территории Киренского муниципального района.

Календарный план

работ по подготовке к весеннему половодью 2016 года

на территории Киренского района

| № п/п | Мероприятия | Вопросы | Дата исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-й этап: «Уточнение планирующих документов в области защиты населения и территорий от ЧС, связанных с негативным воздействием паводковых вод» |
| 1. | Работа КЧС и ОПБ администрации Киренского муниципального района и отдела ГОЧС комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 1.1. Проведение заседания КЧС и ОПБ администрации Киренского района. 1.2. Уточнение планов предупреждения, а так же планов взаимодействия при ликвидации ЧС, вызванных опасными гидрологическими явлениями. 1.3 Уточнение персонального состава оперативного штаба и оперативной группы КЧС и ОПБ администрации Киренского района и назначение должностных лиц, ответственных за планирование противопаводковых мероприятий, а так же руководителей работ по ликвидации ЧС (до сельского поселения включительно). 1.4. Уточнение зон экстренного оповещения населения при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями. 1.5. Подготовка нормативных правовых актов (до сельского поселения) утверждающих порядок использования (применения) комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. 1.6. Уточнение схем организации связи с населенными пунктами, попадающими в зону подтопления (затопления) в паводкоопасный период . 1.7. Уточнение состава сил и средств Киренского муниципального звена ТП РСЧС Иркутской области на паводковый период с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС в течение не менее 3 суток. 1.8. Организация работы по обучению населения способам защиты и действиям в ЧС. Размещение обучающих материалов в СМИ, выдача населению памяток о поведении при большой воде, обучение населения при проведении сходов и т.д. | 12 февраля 2016 года до 25 февраля 2016 года | Председатель, члены КЧС и ОПБ администрации Киренского муниципального района и отдела ГОЧС комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |

|  |  | 1.9. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на паводкоопасный период. 1.10. Организация санитарно-эпидемиологического обеспечения в паводковый период, в том числе организация заблаговременного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора из зон возможного подтопления (затопления). 1.11. Уточнение объемов резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 1.12. Уточнение паспортов гидрологической безопасности муниципальных образований, попадающих в зону подтопления (затопления). 1.13. Корректировка паспортов территорий и информационно-справочной системы по рискам, обусловленным возникновением ЧС, вызванных опасными гидрологическими явлениями. Утверждение уточненных баз 1.14 Уточнение состава сил и средств, мест для развертывания вертолетных площадок в непосредственной близости от зон подтопления (затопления). 1.15. Уточнение состава сил, финансовых и материальных ресурсов по проведению превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей. 1.16. Проведение тренировок по экстренному оповещению членов КЧС и ОПБ. 1.17. Подготовка формализованных нормативных правовых актов о введении на соответствующей территории режимов «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная ситуация» при угрозе и (или) возникновении ЧС, связанных с опасными гидрологическими явлениями. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Работа эвакуационной комиссии Киренского муниципального района | 2.1. Уточнение персональных составов эвакуационных органов муниципальных образований Киренского района: комиссий, администраций пунктов временного размещения, оперативных групп на маршрутах эвакуации (до населенного пункта включительно). 2.2. Уточнение планирующих документов по эвакуации населения, материальных ценностей (по каждому населенному пункту, попадающему в зону возможного затопления). Подготовка пофамильных списков эвакуируемого населения. 2.3. Уточнение схем организации связи при проведении экстренной и заблаговременной эвакуации (по каждому населенному пункту, попадающему в зону возможного затопления). 2.4. Уточнение запасов продовольствия и предметов первой необходимости в пунктах временного размещения. 2.5. Уточнение расчета техники и водительского состава для обеспечения проведения эвакуационных мероприятий. 2.6. Проведение работы совместно с Киренским инспекторским участком ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области по заключению договоров с владельцами маломерных судов для обеспечения проведения эвакуационных мероприятий. | до 26 февраля 2016 года | Председатель эвакуационной комиссии Киренского района |
| 3. | Участие председателя КЧС и ОПБ и председателя эвакуационной комиссии Киренского района в служебных совещаниях (в селекторном режиме) под руководством начальника ГУ МЧС России по Иркутской области. | Представление в ГУ МЧС России по Иркутской области докладов о ходе подготовки Киренского муниципального звена ТП РСЧС Иркутской области к паводкоопасному периоду. | с 1 марта 2016 года (по отдельному плану) | Председатель КЧС и ОПБ администрации Киренского муниципального района, Председатель эвакуационной комиссии Киренского района |
| 4. | Участие КЧС и ОПБ администрации Киренского муниципального района в командно-штабной тренировке под руководством СРЦ МЧС России по теме: «Организация управления силами и средствами при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком». | 4.1. Действия диспетчерского состава ЕДДС при получении информации об угрозе и (или) возникновении ЧС, связанной с затоплением (подтоплением) населенных пунктов, объектов инфраструктуры. 4.2. Приведение в готовность группировки сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержания общественного порядка. 4.3. Оповещение и сбор КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссии, оперативных штаба и оперативных групп Киренского района 4.4. Выработка решений на ликвидацию последствий ЧС, связанных с негативным воздействием паводковых вод в период прохождения весеннего паводка. | 20 февраля 2016 года | КЧС и ОПБ администрации Киренского муниципального района, оперативные группы, группы Киренского гарнизона пожарной охраны |

| 2-й этап: «Организация и проведение практических мероприятий по подготовке Киренского муниципального звена ТП РСЧС Иркутской области к паводковому периоду 2016года» |
| --- |
| 5. | Подготовка к проведению превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей на затороопасных участках. | 5.1. Разработка плана проведения превентивных мероприятий по пропуску паводковых вод и их представление в ГУ МЧС России по Иркутской области. 5.2. Проверка работоспособности и приведения в готовность оборудования. | до 12 февраля 2016 года до 1 марта 2016 года до 1 марта 2016 года | Комитет по имуществу и ЖКХ Администрация Киренского муниципального района |
| 6. | Проведение превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей на затороопасных участках реки Лена. | Представление отчетных документов об объемах проведения (в том числе фото. видео) в ежедневном режиме в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области (по факту выполнения работ). | В соответствии с планом проведения превентивных мероприятий | Комитет по имуществу и ЖКХ Администрация Киренского муниципального района |
| 7. | Проведение командно-штабных тренировок и учений по приведению в готовность к действиям по предназначению органов управления, сил и средств Киренского муниципального звена ТП РСЧС Иркутской области | 7.1. Действия диспетчерского состава ЕДДС при получении информации об угрозе и (или) возникновении ЧС, связанной с затоплением (подтоплением) населенных пунктов, объектов инфраструктуры. 7.2. Приведение в готовность группировки сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержания общественного порядка. 7.3. Оповещение и сбор КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссии с рассмотрением вопросов готовности муниципальных звеньев Киренского района ТП РСЧС Иркутской области к действиям по предназначению и готовности эвакуационных органов к организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 7.4. Приведение в готовность пунктов временного размещения пострадавшего населения. 7.5. Проведение технической проверки систем оповещения населения с составлением актов технической готовности. 7.6. Проведение проверок силами рабочих групп администраций сельских поселений условий содержания источников наружного водоснабжения и готовности их функционирования в паводковый период. 7.7 Приведение в готовность сил и средств добровольной пожарной охраны, уточнение планов привлечения сил и средств в паводкоопасный период. 7.8. Организация информирования населения об угрозе и (или) возникновении ЧС, а также о ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. | до 15 марта 2016 года | КЧС и ОПБ администрации Киренского муниципального района, администрации сельских поселений |
| 8. | Организация медицинского обеспечения в паводковый период | 8.1. Организация устойчивого функционирования медицинских учреждений, расположенных в населенных пунктах, подверженных подтоплению (затоплению), а также в населенных пунктах, остающихся на период весеннего паводка без основной транспортной сети. 8.2. Заблаговременное создание запасов медицинских средств и медицинского имущества в населенных пунктах, подверженных подтоплению (затоплению). 8.3. Проведение заблаговременной эвакуации больных, нуждающихся в дополнительной специализированной медицинской помощи в лечебные учреждения. 8.4. Заблаговременное планирование сил и средств на медицинское обеспечение населения в пунктах временного размещения населения. | До начала паводкового периода | ОГБУЗ «Киренская РБ», муниципальная аптека, администрации поселений Киренского района |
| 9. | Организация мониторинга гидрологической обстановки в паводковый период | Создание в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного подтопления, временных постов наблюдения за гидрологической обстановкой. | в паводковый период | администрации поселений Киренского района |
| 10. | Оборудование вертолетных площадок в непосредственной близости от зон затопления (подтопления) | 10.1 Расчистка площадки 10.2. Маркировка посадочной площадки | апрель 2016 года | администрации поселений Киренского района |
| 3-й этап: «Проведение оценки готовности Киренского муниципального звена ТП РСЧС Иркутской области к реагированию на возможные ЧС в период прохождения паводка 2016 года» |
| 11. | Проведение смотров готовности сил и средств муниципальных звеньев Киренского района ТП РСЧС Иркутской области | 12.1 Подготовка отчетных документов (актов оценки готовности) по результатам проведения смотров сил и средств. 12.2 Освещение в средствах массовой информации о проведенной работе по подготовке сил и средств к реагированию на возможные ЧС в период весеннего паводка. | с 4-6 апреля 2016 года | Председатель КЧС и ОПБ администрации Киренского муниципального района и отдела ГОЧС комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района, администрации поселений Киренского района |
| 12. | Участие в работе межведомственной комиссии Правительства Иркутской области по оценке готовности к паводковому периоду. | 13.1. Представление отчетных и планирующих документов по подготовке органов управления, сил и средств к паводкоопасному периоду. 13.2. Оценка готовности к работе эвакуационных органов, в том числе готовность ПВР к организации на них первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 13.3. Оценка технической готовности комплексных систем экстренного оповещения населения. | с 4-6 апреля 2016 года | Председатель КЧС и ОПБ администрации Киренского муниципального района и отдела ГОЧС комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района, межведомственная комиссия Правительства Иркутской области |

В соответствии с Календарным Планом работ разработаны, согласованы и утверждены необходимые планирующие документы и нормативно – правовые акты:

- гидрологические паспорта территорий;

- план эвакуации населения и первоочередного жизнеобеспечения;

- план предупреждения  и взаимодействия  при ликвидации ЧС, вызванных опасными гидрологическими явлениями;

- план проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

- Постановление мэра Киренского муниципального района от 13.01.2016 года № 2 «Об эвакуационной комиссии»;

- Постановление мэра Киренского муниципального района от 02.03.2016 года № 91 «О создании межведомственного оперативного штаба - противопаводковой комиссии»;

- Постановление мэра Киренского муниципального района от 02.03.2016 года № 92 «Об утверждении перечня населенных пунктов подверженных подтоплению в паводковый период»;

- Постановление мэра Киренского муниципального района от 02.03.2016 года № 93 «Об  утверждении состава сил и средств Киренского муниципального звена ТП РСЧС Иркутской области на паводкоопасный период»;

-  Постановление мэра Киренского муниципального района от 02.03.2016 года № 94 «О  своевременном доведения информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС»;

-   Постановление мэра Киренского муниципального района от 02.03.2016 года № 95 «Об утверждении схемы организации связи»;

- проведены заседания эвакуационной комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности:

- 12 января 2016 года по теме:  «Подготовка Киренского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковым и пожароопасным периодами в 2016 году»;

- 31 марта 2016 года по теме: «Подготовка к эвакомероприятиям в случае ЧС в паводковый период»;

-  5 апреля 2016 года по теме: «Готовность Киренского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковым и пожароопасным периодами в 2016 году».

На данных заседаниях заслушивались главы администраций городских и сельских поселений муниципальных образований входящих в состав муниципального образования Киренский район, руководители организаций, учреждений, служб гражданской обороны и принимались Решения о проведении всех исчерпывающих мер по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации, оперативном реагировании на угрозы возникновения ЧС, эвакуационным и иным мероприятиям по обеспечению жизнедеятельности населения в паводковый период 2016 года.

4. В целях снижения рисков возникновения ЧС в паводковый период 2016 года, проведены следующие работы на затороопасных участках  реки Лена:

- в летний период 2015 года силами Киренского района водных путей и судоходства за счет федерального финансирования  выполнены работы по дноуглублению р.Лена в районах населенных пунктов: Макарово, Кривая Лука, Киренск, Змеиново, Алымовка, Чечуйск, Юбилейный, Петропавловск, Сполошино. Общий объем извлеченного грунта составил  231 865,0 куб. метров.

- ледобурение (в соответствии с муниципальным контрактом от 14 марта 2016 года № 10-к/16), заключенным между администрацией Киренского муниципального района и ООО «Строй - Гарант» на осуществление ледобуровых работ на затороопасном участке р.Лена в районе населенного пункта Петропавловское.

- в период с 24 по 30 марта  2016 года работы по ослаблению ледового поля  проведены в соответствии с техническим заданием на площади  1440 м2(5000 лунок),  на сумму 199 900 рублей.

Ледобурение в районе н.п. Петропавловск

5.Мероприятия по берегоукреплению:

На территории г.Киренска имеется 12 береговых укреплений (безхозяйные) общей протяженностью 11609 км (обваловка). Ежегодно, при сходе снежного покрова производится визуальное обследование данных укреплений, при необходимости проводятся мероприятия по  отсыпке гравийно – песчаной смесью просевших участков. Финансовые средства на данные мероприятия спланированы администрацией Киренского городского поселения в сумме 500 000 рублей.

- рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы – планируется строительство защитной дамбы с. Петропавловск от негативного воздействия р.Лена. Проведен аукцион на изготовление ПСД, сумма контракта составляет 4500,0 тыс.рублей. Выполнены гидрологические, геологические и геодезические изыскания. Проект получил положительную экспертизу;

-   в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы – планируется строительство защитной дамбы г. Киренска от негативного воздействия р.Лена. Проведен аукцион на изготовление ПСД, сумма контракта составляет 5000,0 тыс. рублей. Ведутся проектные работы.

6. В целях информирования населения по действиям при угрозе подтопления в паводковый период на территориях сельских поселений посредством подворового обхода вручено под роспись 504 памятки (одна памятка на 1 семью): с.Макарово – 27 памяток, с.Петропавловское – 87 памяток, с. Сполошино -2 памятки, с.Алымовка – 42 памятки, д.Банщиково – 16 памяток, с.Коршуново – 23 памятки, с.Чечуйск – 16 памяток, п.Алексеевск – 291 памятка.

В целях своевременного оповещения и доведения до населения информации о складывающейся ситуации в паводковый период, будут задействованы: радиоузел Киренского филиала ОАО «Ростелеком», частота 101,9 мГц, комплексная система экстренного оповещения населения П-166 М, районная газета «Ленские Зори», СМС - рассылка через ЕДДС района, электронная почта, по дворовый обход, передвижные оповещатели (громкоговорители) установленные на автомобилях глав администраций сельских поселений и отдела внутренних дел, а так же посредством электросирен, установленных на зданиях администраций сельских поселений и в общественных местах.

Постановлением мэра Киренского муниципального района от 02.03.2016 года № 94 «О  своевременном доведения информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС» определен порядок оповещения и информирования:

В период действия режима «Повседневная деятельность»:

- информирование и оповещение проводится посредством районного средства массовой информации – газеты «Ленские Зори», с периодичностью издания – ежемесячно, вторник и пятница, а так же памяток и листовок.

В период введения режима «Повышенная готовность»:

- используется радиоузел Киренского линейно-технического цеха филиала Усть-Кутского ЦТ ОАО «Ростелеком», для трансляции сообщений на волне «Радио Россия», частота 101,9 мГц, с периодом вещания в 10.00 часов и в 20.00 часов.

В период введения режима «Чрезвычайная ситуация»:

1) Киренское городское поселение:

- используется система экстренного оповещения наружной громкоговорящей связи и сирен (П-166 М) администрации Киренского муниципального района, для немедленного доведения соответствующих сообщений до населения:

Алгоритм

- для привлечения внимания, перед передачей речевой информации производится включение электросирен, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!».

-  с получением сигнала «Внимание всем!» все население и персонал объектов размещается для прослушивания экстренного речевого сообщения по наружной громкоговорящей связи (тексты сообщений с указанием порядка действий населения, предварительно записанные и заложенные на рабочие места дежурного диспетчера ЕДДС, передаются по наружной громкоговорящей связи с двух-, трехкратным повторение речевого сообщения).

2) Сельские  поселения:

- применяются средства подачи звуковых сигналов поселений (автомобили с громкоговорящими устройствами и электросирены), посыльные, первичные средства звуковой сигнализации.

Средства оповещения,

имеющиеся в населенных пунктах, подверженных подтоплению

| № п/п | Наименование населенного пункта | Радиоузел (101,9 мГц) | Сирена | Наружное речевое сообщение | Передвижные громко-говорители | Рында | СМС рассылка | Телефон | Посыльные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Макарово | - | + | - | + | - | + | + | + |
| 2. | Киренск | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 3. | Змеиново | - | + | - | - | - | - | + | + |
| 4. | Алексеевск | - | + | + | + | - | + | + | + |
| 5. | Алымовка | - | + | - | + | - | - | + | + |
| 6. | Банщиково | - | - | - | - | + | - | + | + |
| 7. | Чечуйск | - | - | - | + | + | - | + | + |
| 8. | Петропавловск | - | + | - | + | - | - | + | + |
| 9. | Сполошино | - | - | - | - | + | - | + | + |
| 10. | Коршуново | - | - | - | + | + | - | + | + |

7. В период вскрытия рек и ледохода мониторинг гидрологической ситуации будет осуществляться 7 стационарными гидропостами в населенных пунктах: Макарово, Киренск, Змеиново, Шорохово, Петропавловск, Дарьино, Визирный и 7 временными, создающихся в населенных пунктах главами администраций городских и сельских поселений: Кривошапкино, Алексеевск, Алымовка, Банщиково, Чечуйск, Коршуново, Кривая Лука во взаимодействии с единой дежурно-диспетчерской службой администрации Киренского муниципального района.

8.  Проведение превентивных мероприятий (взрывных работ) при заторных явлениях в период ледохода спланировано силами и средствами Северного поисково-спасательного отрада аварийно-спасательной службы Иркутской области. Планируется завести 5 т. взрывчатых материалов.

9. В случае возникновения нештатной ситуации, спланированы эвакуационные мероприятия и мероприятия по жизнеобеспечению населения:

- основанием для  принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей. Решение на проведение эвакуации населения при угрозе или возникновении ЧС, обусловленных паводковым периодом принимает: - при ЧС межмуниципального характера (района) мэр Киренского муниципального района; - при  ЧС муниципального характера (поселения) глава городского или сельского поселения Киренского муниципального района.

Непосредственное выполнение эвакуационных задач по защите населения организуют  эвакуационные комиссии администраций поселений.

Планирование эвакуационных мероприятий проведено из расчёта максимального уровня подтопления и  частичного затопления населенных пунктов по данным 2001 года и осуществляется в соответствии с постановлением администрации Киренского муниципального района от 13.01.2016 года № 8 «Об эвакуационной комиссии Киренского района».

В случае подтопления населенных пунктов эвакуации подлежит: 8661 человек (из них: дети до 14 лет - 1331 чел., дети до 1 года – 218 чел., пенсионеры - 1306 чел., инвалиды – 168 чел.), домашние животные (коровы, лошади, свиньи) – 1039 голов, домашняя птица – 371.

Для организации размещения пострадавшего населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной подтоплением населенных пунктов на территории Киренского района спланировано развертывание 22 пунктов временного размещения населения (15 в г.Киренске и 7 в населенных пунктах муниципальных образований: Макарово-1, Алексеевск -1, Алымовка - 2, Юбилейный -1, Петропавловск -1, Коршуново -1) с общей емкостью 8661 человек.

Для размещения домашних животных спланированы возвышенные незатопляемые места населенных пунктов.

Согласно Графику проверок по практического развертыванию эвакуационных органов на территории Киренского муниципального района на 2016 год, утвержденного Постановлением администрации Киренского муниципального района от 13 января 2016 года № 8, в период с 14 марта по 29 марта 2016 года проведены тренировки по практическому развертыванию ПВР, все пункты временного размещения готовы к  выполнению задач по предназначению.

Для организации жизнеобеспечения эвакуируемого населения проведены предварительные отборы торговых организаций, имеющих складской запас продуктов питания, бутилированной воды и товаров первой необходимости, удовлетворяющих расчетные потребности.

Заключено 11 договоров с торговыми организациями: Киренск -3 (ООО «Березка, ООО «Сфера», ООО «Эскадра»), Макарово – 2 (ООО «Виктория», ПО «Темп»), Алексеевск – 2 (ИП Раздьяконова, ИП Иванова), Алымовка – 1 (ПО «Диалог»), Юбилейный – 1 (ПО «Диалог»), Петропавловск – 1 (ПО «Диалог»), Коршуново -1 (Коршуновское сельпо).

Питание пострадавшего населения будет организовано в пищеблоках пунктов временного размещения населения и через сеть общественного питания, закрепленных за ПВР (ООО «Березка», ООО «Ивушка», столовая педагогического колледжа). Всего 320 посадочных мест с пропускной способностью 1280 человек в  час.

Для проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей спланированы к привлечению 118 единиц транспортных средств организаций и частных лиц, из них:

- Киренск – автомобильный транспорт - 58 единиц, водный транспорт – 35 единиц, из них частный – 10 единиц;

- Макарово - автомобильный транспорт - 3 единицы, частный водный транспорт – 2 единицы;

- Алымовка - автомобильный транспорт - 2 единицы, частный водный транспорт – 3 единицы;

- Алексеевск - автомобильный транспорт - 1 единица, частный водный транспорт – 3 единицы;

- Чечуйск - автомобильный транспорт - 1 единица, частный водный транспорт – 2 единицы;

- Петропавловск - автомобильный транспорт – 1 единица, частный водный транспорт – 3 единицы;

- Коршуново - автомобильный транспорт – 1 единица, частный водный транспорт – 3 единицы.

Маршруты эвакуации отработаны, информация доведена до транспортных организаций и частных лиц, привлекаемых к проведению эвакомероприятий, а также до населения через глав муниципальных образований.

В настоящее время проводится работа с населением по вопросам     заблаговременной эвакуации в безопасные районы, данная информация доводится под роспись, одновременно вручаются памятки по местонахождениям пунктов временного размещения и действиям при наводнении.

10. Медицинское обеспечение.

Медицинское обеспечение осуществляется силами ОГБУЗ «Киренская РБ»: л/с 59 чел., техника – 5 ед.. 1 вертолет «Медицина катастроф».

- г.Киренск – ОГБУЗ «Киренская ЦРБ» (185 к/мест) , п.Алексеевск – участковая больница ОГБУЗ «Киренской ЦРБ» (25 к/мест);

- с.Макарово – амбулатория ОГБУЗ «Киренская ЦРБ»;

- д.Змеиново, с.Алымовка, Банщиково, Чечуйск. Петропавловск, Сполошино, Коршуново – фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

11. Охрана общественного порядка - МО МВД России «Киренский», 95 чел., 13 ед. техники. На паводковый период спланировано направление сотрудников отдела в населенные пункты сельских поселений подверженных подтоплению.

12. В целях оперативного восстановления пострадавших автомобильных дорог Казачинско-Ленским филиалом «ДСИО» подготовлен запас ПГС в количестве – 2600 куб. метров, для восстановления мостов имеется 54 куб. метров пиломатериалов (мосты: ручей Гремячий, р.Макаровска – Макаровское МО, р.Сухая – Алымовское МО, р.Захаровка – Петропавловское МО).

13. В целях ликвидации ЧС в паводковый период 2016 года планируются к применению по предназначению следующие силы и средства:

- личный состав -1094 чел., техники всего: 219 единиц, легковых автомобилей – 53, грузовых -24, специальных – 83, плав. средств  - 53.

Заключен 31 договор на плав. средства с частными лицами: Макарово-2, Алексеевск-3, Алымовка-3, Коршуново-3, Юбилейный-2, Петропавловск-3, Киренск – 15).

14. Резерв финансовых ресурсов:

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, в муниципальном образовании Киренский район создан резерв финансовых ресурсов в размере 200 000 рублей, консолидированный бюджет составляет 527 000 рублей.

15. Организация управления и взаимодействия:

На базе администрации Киренского муниципального района организована работа межведомственного оперативного штаба по контролю за безаварийным прохождением весеннего половодья (Постановление главы администрации Киренского муниципального района от 02.03.2016г. № 91 «О создании межведомственного оперативного штаба - противопаводковой комиссии»).

Организовано взаимодействие со всеми структурами, заинтересованными в безаварийном пропуске весеннего паводка, на базе которых созданы службы Киренского муниципального звена территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) Иркутской области.

Заместитель мэра –

председатель Комитета

по имуществу и ЖКХ                                                                    А.В. Вициамов