**08.12.2017г. № 43**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   
КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КРИВОЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КРИВОЛУКСКОМ МО**

**В соответствии со ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», ст. 6 Федерального Закона Российской Федерации от 10.12.1995г. № 196 «О безопасности дорожного движения», на основании Устава Криволукского МО**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по повышению безопасности дорожного движения Криволукском МО на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. [Опубликовать](garantF1://21495763.0) настоящее постановление в «Информационном Вестнике Криволукского МО», сети Интернет на официальном сайте администрации Киренского муниципального района в разделе «Поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Криволукского МО: Д.И.Тетерин

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫЙ НА СНИЖЕНИЕ ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплексное обследование состояния и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц на территории Криволукского МО | постоянно | Администрация Криволукского МО |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Кривая Лука, д.Заборье | 2018  2019  2020 | Администрация Криволукского МО, подрядные организации |
| 3. | Текущее содержание дорог: ямочный ремонт, грейдирование в летний и зимний периоды | постоянно | Администрация Криволукского МО |
| 4. | Текущий ремонт дорожного покрытия с.Кривая Лука: ул.Терешковой-2018г.  Ул.Школьная – 2019г.  Ул.Луговая -2020г. | по отдельному графику | Администрация Криволукского МО, подрядные организации |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | по отдельному плану | Администрация Криволукского МО |
| 6. | Содержание и техническое обслуживание дорожного освещения сети дорог общего пользования местного значения | постоянно | Администрация Криволукского МО |
| 7. | Участие и проведение целевых декадников:  - Осторожно дети  - Главная дорога  - Правила дорожного движения | по отдельному графику | Болотова Г.Е., директор КДИЦ «Селяночка» |
| 8. | Акция с сотрудниками ГИБДД «Молодежь за безопасность дорожного движения» | по отдельному плану | Болотова Г.Е., директор КДИЦ «Селяночка» |
| 9. | Участие образовательных учреждений во Всероссийской акции «Внимание дети» | по отдельному плану | Болотова Г.Е., директор КДИЦ «Селяночка» |