**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**МАКАРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАКАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 17-1-од**

от «27» декабря 2019 г. с. Макарово

Об утверждении Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2020-2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения уровня жизни населения, путем повышения качества питьевой воды на территории Макаровского сельского поселения,

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2020-2023 гг. согласно приложению

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в периодическом печатном журнале «Информационный Вестник Макаровского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Киренского муниципального района в разделе «Поселения района» (<http://kirenskrn.irkobl.ru>) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Макаровского

сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Ярыгина

Приложение к

распоряжению администрации

Макаровского сельского поселения

№ 17-1-од от 27.12.2019 г.

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2020-2023 гг.**

**Целью мероприятий** являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан

**Задачи**: улучшение и (или) доведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1074-01); обеспечение надежности и бесперебойности работы системы питьевого водоснабжения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Планируемый срок реализации | Ответственный за проведение мероприятий  |
| 1 | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | ежеквартально  | администрация с/п |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды(взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний) | ежеквартально | администрация с/п |
| 3 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекции  | по мере необходимости в течение всего периода | администрация с/п |
| 4 | Ремонт (капитальный ремонт) и строительство объектов водоснабжения | по мере необходимости в течение всего периода  | администрация с/п |
| 5 | Разработать проекты зон санитарной охраны территории источников водоснабжения  | в течение всего периода | администрация с/п |
| 6 | Приобретение и установка насосов на водонапорные башни, установка автоматического источника подачи воды | по мере необходимости в течение всего периода | администрация с/п |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации на официальном сайте администрации Киренского муниципального района в разделе «Поселения района» (<http://kirenskrn.irkobl.ru>) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. | 1 раз в год | администрация с/п |