**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯНЕБЕЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15**

от 15 мая 2015г п.Небель

#### О проведении месячника по санитарной

#### очистке и благоустройству территории

#### Небельского муниципального образования

в 2015 году

 В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории п.Небель, руководствуясь ст. ст. 10,11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.14 п. 19 Федерального закона №131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6, Устава Небельского муниципального образования .Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Небельского муниципального образования с 01 мая 2015 года по 25 мая 2015 года.

1. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству подведомственных территорий к субботникам с привлечением населения, организаций к уборке улиц, дорог, зеленых зон и т.д. (Приложение №1).
2. Для организации и подготовки месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий п.Небель создать комиссию в следующем составе:

 Черных В.В.- специалист администрации Небельского МО

 Михайлова А.С.- специалист администрации Небельского МО

 Поправко Е.В.- сторож администрации

 Жидкова Г.Г.- техничка администрации

1. Настоящее постановление опубликовать в информационном издании «Вестник» Небельского сельского поселения и на сайте Киренского муниципального района в разделе «Поселения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Небельского сельского поселения Н.В.Ворона

города создать штаб

|  |  |
| --- | --- |
| Жданов А.В.  | первый заместитель главы муниципального образования «город Усть-Кут» - председатель комиссии; |
| Никитин С.В. | директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) - заместитель председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Аношкина Т.И. | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения); |
| Осинцева А.П. | начальник отдела архитектуры Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения); |
| Харитонов А.С. | директор многоотраслевого муниципального предприятия «Автодор» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения); |
| Валянин С.Ю. | начальник территориального отдела Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах (по согласованию); |
| Жигалов А.П. | начальник УУП и ПДН МО МВД России «Усть-Кутский» (по согласованию) |

 В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории п.Небель, руководствуясь ст. ст. 10,11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.14 п. 19 Федерального закона №131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6, Устава Небельского муниципального образования .Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Небельского муниципального образования с 01 мая 2015 года по 25 мая 2015 года.

1. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству подведомственных территорий к городским субботникам с привлечением населения, организаций к уборке улиц, дорог, зеленых зон и т.д. (Приложение №1).
2. Для организации и подготовки месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий п.Небель создать комиссию в следующем составе:
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Диалог-ТВ» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» Жданова А.В.

 Глава администрации муниципального

образования «город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению главы администрации муниципального образования «город Усть-Кут» №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), общегородских субботников и санитарных дней

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Наименование улиц, скверов  | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Уборка дворовых территорий в период месячника | По территории обслуживания | II кв. | ООО «УК Веста»УК ООО «Прогресс»ООО УК «Бирюса»ООО «Управляющая компания Бирюса»ООО «Бирюса+»ООО УК «Ленакомсервис»ООО УК «Ленкомсервис»ООО «УК Траст» |
| 2. | Уборка территорий школы и вне территории за забором в радиусе 5 метров, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения | Советская, 97 | II кв. | МОУ СОШ № 1 |
| 3. | Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров, сквер Зверева, территория новой теплотрассы со стороны школы от КОФа до моста, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения | Пролетарская, 2 | II кв. | МОУ СОШ № 2 |
| 4.  | Уборка территории школы и вне территории за забором по периметру 10 метров, сквер разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения | Щорса, 3 | II кв. | МОУ СОШ № 3 |
| 5. | Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру 10 метров, сквер ГДК, детская площадка по берегу до ДШИ разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения | Речников, 42 | II кв. | МОУ СОШ № 4 |
| 6. | Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров, сквер ГДК, откос до реки, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения | Нефтяников, 12 | II кв. | МОУ СОШ № 5 |
| 7. | Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров, сквер, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения | пос. РЭБ | II кв. | МОУ СОШ № 6 |
| 8. | Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров, сквер, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения | пос. Якурим | II кв. | МОУ СОШ № 7 |
| 9. | Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров, сквер, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения | пос. АЛГЭ | II кв. | МОУ СОШ № 8 |
| 10. | Уборка территории школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров, сквер, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения | пер. Школьный | II кв. | МОУ СОШ № 9 |
| 11. | Уборка территорий школы и вне территории за забором в радиусе 5 метров, сквер, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения |  ул. Пушкина, 62 | II кв. | МОУ СОШ № 10 |
| 12.  | Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру 10 метров, сквер | ЦДЮТ | II кв. | ЦДЮТ |
| 13. | Отремонтировать скамейки, подрезать кустарники | Сквер Зверева | III кв.  | ММП «Автодор» УКМО (ГП) |
| 14. | Убрать территорию, сквер | Сквер у Осинового ручья, сквер от дороги напротив остановки «Техучилище» | II кв. | Усть-Кутский филиал Иркутского гуманитарно-технического колледжа;Усть-Кутский промышленный техникум |
| 15. | Уборка территории | береговая часть от КОФа до моста РЭБ | II кв. | КОФ, предприятия торговли и услуг |
| 16. | Уборка территории | Пустырь по правой стороне напротив автозаправки, от заправки до остановки Молодежная по левую сторону (в сторону жилого дома по ул. Пушкина, 97), от подъема к жилому дому по ул. Пушкина, 113 до здания Усть-Кутского промышленного техникума (пустырь) | II кв. | Усть-Кутский промышленный техникум |
| 17. | Уборка территории | Территория, прилегающая к магазину «Хороший», до вневедомственной охраны | II кв. | ИП Воробьев В.Н. |
| 18. | Уборка территории, сквера | Территория вокруг здания и сквера до проезжей части улиц с северной и восточной стороны здания ул. Речников, 2а | II кв. | Вневедомственная охрана;ООО УК «Бирюса» |
| 19. | Уборка территории, сквера | Сквер у дороги вдоль здания магазина «Апельсин» до здания ИГТК | II кв. | ГУ «9 ОПФС по ИО», магазин «Апельсин» |
| 20. | Уборка территории | Вокруг зданий за ограждением, ул. Гайдара,1, ул. Горького, 48; ул. Реброва –Денисова,4  | II кв. | МБУЗ «Усть-Кутская центральная районная больница» |
| 21. | Уборка территории | От магазина «Символа» вдоль теплотрассы с обеих сторон до перекрестка ул. Дзержинского | II кв. | Предприятия торговли, Новосибирская академия водного транспорта |
| 22. | Уборка территории, сквера | От Речников, 3 до Речников, 7 с обеих сторон новой теплотрассы  | II кв. | Департамент социальной защиты населения |
| 23. | Уборка территории | От профилактория «Эйсейра» до Речников, 3 | II кв. | СОЦ |
| 24. | Уборка территории, сквера | От ул. Речников, 7 до киоска «Иркутскпечать», сквер от ул. Дзержинского до магазина «Хоттабыч» | II кв. | Ресторан «Бригантина», предприятия торговли |
| 25. | Благоустройство | Разбить клумбы, посадить цветы напротив бассейна | II кв. | Санаторий –профилакторий «Эйсейра» |
| 26. | Ремонт малых архитектурных форм | Частичный ремонт и обустройство детских придомовых площадок | II кв.-III кв. | Обслуживающая организация, УК |
| 27. | Весенняя подрезка деревьев побелка стволов деревьев | Сквер Зверева | II кв. | ММП «Автодор» УКМО (ГП) |
| 28. | Весенняя подрезка деревьев и кустарников, побелка стволов деревьев | Вдоль ул. Кирова, центральная береговая аллея | II кв. | ММП «Автодор» УКМО (ГП) |